Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | HarvesTam - Edu |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala de reuniones digital vía Jitsi |
| --- | --- |
| Fecha | 28/08/2026 |
| Número de iteración / sprint | 0 |
| Personas convocadas a la reunión | Antonia Lizana Marcelo Valladares |
| Personas que asistieron a la reunión | Antonia Lizana Marcelo Valladares |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Muy buena coordinación - Excelentes canales de comunicación - Buena relación con intermediario del cliente - Buen trabajo según lo planeado - Buena adopción a novedades por parte del equipo - Autodidactas - Buena definición del proyecto - Presentación del proyecto sobresaliente | - Pocas reuniones realizadas entre el equipo - Desconocimiento de herramientas de trabajo - Mucho tiempo dedicado a estudiar antes de hacer - Pérdida de registro de evidencias en las reuniones - Poco uso de diagramas para representar ideas | - Planificación de Sprint - Uso de herramientas para definir y corregir ideas entre el equipo - Más reuniones |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.