Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 2

“HarvesTam - Edu”

Fecha:15/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/09/2026 |  | Antonia Lizana |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | HarvesTam - Edu |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/11/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.877.365-6 | Marcelo Valladares | mar.valladares@duocuc.cl |
| 21.773.141-0 | Antonia Lizana | ant.lizana@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “ HarvesTam - Edu”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-05 | Como equipo de desarrollo, necesito entrenar de forma comparativa diversos algoritmos de aprendizaje automático con el conjunto de datos limpio, con la finalidad de identificar qué modelo presenta la mejor capacidad de ajuste inicial para estimar la carga frutal del Tamarugo. | 8 |
| UH-02 | Como equipo de desarrollo, necesito configurar el repositorio de control de versiones y los canales de gestión ágil, con la finalidad de asegurar la trazabilidad y colaboración del proyecto. |  |
| HU-06 | Como equipo de desarrollo, necesito aplicar técnicas de optimización sobre los algoritmos preseleccionados, con la finalidad de mejorar la capacidad de los modelos y mitigar el sobreajuste. | 5 |
| HU-07 | Como equipo de desarrollo, necesito calcular y comparar las métricas de rendimiento sobre el conjunto de prueba independiente, con la finalidad de fundamentar con rigor matemático la elección del algoritmo final que se integrará en producción. | 5 |
| HU-08 | Como equipo de desarrollo, necesito empaquetar y serializar el modelo seleccionado junto a sus transformaciones de preprocesamiento en un archivo persistente, con la finalidad de facilitar su posterior consumo y carga rápida dentro del backend de la plataforma web. | 2 |
| HU-14 | Como evaluador docente, necesito revisar el informe de avance intermedio y los artefactos parciales de datos y experimentación, con la finalidad de certificar la continuidad operativa, el ritmo de los Sprints y la viabilidad técnica antes del cierre de la Fase 2. | 3 |

Patrón de comparación

El patrón que utilizamos para estimar el esfuerzo de cada historia de usuario fue la secuencia de Fibonacci. Definiéndolo en lo siguientes valores: - 0 puntos - 1 punto - 2 puntos - 3 puntos - 5 puntos - 8 puntos - 13 puntos - 21 puntos

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-05 | Como equipo de desarrollo, necesito entrenar de forma comparativa diversos algoritmos de aprendizaje automático con el conjunto de datos limpio, con la finalidad de identificar qué modelo presenta la mejor capacidad de ajuste inicial para estimar la carga frutal del Tamarugo. | 2 |
| HU-02 | Como equipo de desarrollo, necesito configurar el repositorio de control de versiones y los canales de gestión ágil, con la finalidad de asegurar la trazabilidad y colaboración del proyecto. | 0 |
| HU-06 | Como equipo de desarrollo, necesito aplicar técnicas de optimización sobre los algoritmos preseleccionados, con la finalidad de mejorar la capacidad de los modelos y mitigar el sobreajuste. | 2 |
| HU-07 | Como equipo de desarrollo, necesito calcular y comparar las métricas de rendimiento sobre el conjunto de prueba independiente, con la finalidad de fundamentar con rigor matemático la elección del algoritmo final que se integrará en producción. | 2 |
| HU-08 | Como equipo de desarrollo, necesito empaquetar y serializar el modelo seleccionado junto a sus transformaciones de preprocesamiento en un archivo persistente, con la finalidad de facilitar su posterior consumo y carga rápida dentro del backend de la plataforma web. | 2 |
| HU-14 | Como evaluador docente, necesito revisar el informe de avance intermedio y los artefactos parciales de datos y experimentación, con la finalidad de certificar la continuidad operativa, el ritmo de los Sprints y la viabilidad técnica antes del cierre de la Fase 2. | 2 |

Definición y estimación de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-05 | HU-05 - T1 | Determinar qué algoritmos se usarán | 1 |
| HU-05 | HU-05 T2 | Entrenar algoritmos con el conjunto de entrenamiento | 6 |
| HU-05 | HU-05 -T3 | Estudiar algoritmos probabilisticos para machine learning | 4 |
| HU-06 | HU-06 T1 | Ajuste y calibración de parámetros en modelos seleccionados | 4 |
| HU-06 | HU-06 T2 | Verificación y control de sobreajuste | 4 |
| HU-07 | HU-07 T1 | Inferencia y predicción sobre el conjunto de prueba independiente | 2 |
| HU-07 | HU-07 T2 | Elaboración de matriz comparativa y reporte de selección final | 2 |
| HU-07 | HU-07 T3 | Cálculo de métricas cuantitativas de evaluación | 2 |
| HU-08 | HU-08 T1 | Serialización del artefacto predictivo y pipeline asociado | 2 |
| HU-08 | HU-08 T2 | Subir modelo a evidencias del proyecto | 1 |
| HU-14 | HU-14 T1 | Consolidación del informe técnico de avance de Fase 2 | 3 |
| HU-14 | HU-14 T2 | Actualización de evidencias y tableros de gestión | 1 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 2