Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 3

“HarvesTam - Edu”

Fecha:15/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/09/2026 |  | Antonia Lizana |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | HarvesTam - Edu |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/11/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.877.365-6 | Marcelo Valladares | mar.valladares@duocuc.cl |
| 21.773.141-0 | Antonia Lizana | ant.lizana@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “ HarvesTam - Edu”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| UH-01 | Como evaluador docente, necesito revisar el marco de definición, factibilidad y evidencias iniciales del proyecto, con la finalidad de validar el inicio formal de HarvesTam - Edu. | 5 |
| UH-02 | Como equipo de desarrollo, necesito configurar el repositorio de control de versiones y los canales de gestión ágil, con la finalidad de asegurar la trazabilidad y colaboración del proyecto. | 2 |

Patrón de comparación

El patrón que utilizamos para estimar el esfuerzo de cada historia de usuario fue la secuencia de Fibonacci. Definiéndolo en lo siguientes valores: - 0 puntos - 1 punto - 2 puntos - 3 puntos - 5 puntos - 8 puntos - 13 puntos - 21 puntos

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-09 | Como usuario interesado, necesito una interfaz web clara con un formulario interactivo para el ingreso de variables del Tamarugo, con la finalidad de registrar los parámetros de campo de manera intuitiva y visualmente ordenada desde cualquier navegador. | 3 |
| HU-02 | Como equipo de desarrollo, necesito configurar el repositorio de control de versiones y los canales de gestión ágil, con la finalidad de asegurar la trazabilidad y colaboración del proyecto. |  |
| HU-10 | Como equipo de desarrollo, necesito implementar el backend y los endpoints de conexión que reciban los datos del formulario, carguen el modelo serializado y devuelvan la predicción, con la finalidad de habilitar la inferencia matemática automatizada entre la interfaz de usuario y el artefacto de Machine Learning. | 3 |
| HU-11 | Como equipo de desarrollo, necesito desplegar la aplicación web completa en una plataforma de alojamiento accesible por internet, con la finalidad de que cualquier integrante de la comunidad u organismo ecológico pueda utilizar la herramienta sin requerir instalaciones locales. | 3 |
| HU-12 | Como equipo de desarrollo, necesito realizar pruebas de integración extremo a extremo sobre el flujo completo de consulta web, con la finalidad de certificar la robustez del sistema, la coherencia de los resultados calculados y la usabilidad antes de la entrega final. | 3 |
| HU-15 | Como evaluador docente, necesito examinar la solución integral terminada, el informe final consolidado y el código fuente documentado, con la finalidad de calificar el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso y dar por aprobada la Fase 2 del proyecto de titulación. | 3 |
| HU-16 | Como usuario interesado, necesito un botón en la interfaz para descargar o imprimir un comprobante en PDF con los parámetros ingresados y la carga frutal calculada, con la finalidad de disponer de un registro documental portátil que respalde la toma de decisiones ecológicas en terreno. | 3 |

Definición y estimación de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | HU-09 T1 | Diseñar la interfaz web | 4 |
| HU-09 | HU-09 T2 | Desarrollar el frontend | 6 |
| HU-10 | HU-10 T1 | Configurar el servidor backend y carga del modelo | 6 |
| HU-10 | HU-10 T2 | Crear el endpoint de predicción | 4 |
| HU-10 | HU-10 T3 | Validar la integración entre frontend y backend | 4 |
| HU-11 | HU-11 T1 | Configurar el entorno y variables de producción | 4 |
| HU-11 | HU-11 T2 | Contenerizar la aplicación web mediante Docker | 4 |
| HU-11 | HU-11 T3 | Publicar y verificar la aplicación en la plataforma de hosting | 3 |
| HU-12 | HU-12 T1 | Diseñar casos de prueba del sistema | 4 |
| HU-12 | HU-12 T2 | Implementación de casos de prueba | 6 |
| HU-12 | HU-12 T3 | Registro de defectos | 2 |
| HU-12 | HU-12 T4 | Implementar manejo de errores y validaciones límite | 4 |
| HU-12 | HU-12 T5 | Elaboracion de documentación de pruebas | 2 |
| HU-15 | HU-15 T1 | Redactar el informe final consolidado del proyecto | 2 |
| HU-15 | HU-15 T2 | Consolidar el repositorio final y evidencias | 1 |
| HU-16 | HU-16 T1 | Diseñar la plantilla estructurada del reporte | 2 |
| HU-16 | HU-16 T2 | Implementar la generación y descarga directa del PDF | 4 |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 3