Documento de

Épicas e Historias de Usuario

“HarvesTam - Edu”

Fecha:15/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Épicas para el proyecto “ nombre del proyecto”	4

Priorización de Épicas	4

Definición de Historias de Usuario	5

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | HarvesTam - Edu |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/11/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.877.365-6 | Marcelo Valladares | mar.valladares@duocuc.cl |
| 21.773.141-0 | Antonia Lizana | ant.lizana@duocuc.cl |

Épicas para el proyecto “ HarvesTam -  Edu”

| ID | Épica |
| --- | --- |
| EP-01 | Gestión inicial y configuración del entorno de trabajo |
| EP-02 | Comprensión, Calidad y Preparación de Datos |
| EP-03 | Modelamiento Predictivo y evaluación supervisada |
| EP-04 | Desarrollo, integración y despliegue de la Página web |
| EP-05 | Exportación de Informes de Consulta en la Web |
| EP-06 | Gestión de Autenticación y Acceso de Usuarios |
| EP-07 | Dashboard de uso |

Priorización de Épicas

Se utilizó la técnica de Estimación por Afinidad para determinar el tamaño y esfuerzo relativo de cada épica, combinada con el Esquema de Priorización MoSCoW. La asignación final de la prioridad se justificó analizando la secuencia lógica de dependencias técnicas, el riesgo inherente al manejo de datos y el valor de negocio final entregado al usuario. A continuación se presentan las - Must Have: Requerimientos críticos sin los cuales el proyecto carece de utilidad técnica o no cumple los objetivos centrales del proyecto. - Should Have: Elementos de alto valor comprometidos en el alcance original, pero que admiten alternativas simplificadas de contingencia si los tiempos se reducen. - Could Have: Funcionalidades deseables o complementarias que solo se abordarán si existe holgura de tiempo al finalizar los bloques principales. - Won't Have: Requerimientos descartados explícitamente para mantener el foco en el marco semestral.

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión inicial y configuración del entorno de trabajo | Must have |
| EP-02 | Comprensión, Calidad y Preparación de Datos | Must have |
| EP-03 | Modelamiento Predictivo y evaluación supervisada | Must have |
| EP-04 | Desarrollo, integración y despliegue de la Página web | Must have |
| EP-05 | Exportación de Informes de Consulta en la Web | Could have |
| EP-06 | Gestión de Autenticación, Roles y Acceso | Must have |
| EP-07 | Dashboard de Administración y Métricas de Uso | Must have |

Definición de Historias de Usuario

Las siguientes historias de usuario no están en orden de ejecución, disculpe si las figuras no son muy clara.

Figura 1: Historias de usuario 1 a 5

Figura 2: Historias de usuario 6 a 11

Figura 3: Historias de usuario 12 a 16

Figura 4: Historias de usuario 17 a 19