Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“HarvesTam - Edu”

Fecha:15/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/09/2026 | Inicial | Antonia Lizana |
| 1.1 | 08/10/2026 | Correcciones luego de nuevos requerimientos | Antonia Lizana |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | HarvesTam - Edu |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 15/12/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.877.365-6 | Marcelo Valladares | mar.valladares@duocuc.cl |
| 21.773.141-0 | Antonia Lizana | ant.lizana@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto “ HarvesTam - Edu”

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU-03 | Como equipo de desarrollo, necesito realizar un análisis exploratorio y un diagnóstico exhaustivo de calidad sobre los datos históricos del Tamarugo, con la finalidad de identificar inconsistencias, anomalías numéricas, distribuciones y variables clave asociadas a la carga frutal. | 5 |
| HU-04 | Como equipo de desarrollo, necesito construir un pipeline de preprocesamiento para tratar nulos, depurar atípicos, normalizar variables, con la finalidad de generar un conjunto de datos limpio, consistente y apto para el entrenamiento de los algoritmos. | 8 |
| HU-05 | Como científico de datos necesito tener un dataset completo y enriquecido, más allá de las mediciones para trabajar con un elemento eficiente. | 5 |
| HU-06 | Como equipo de desarrollo, necesito estructurar el Documento de Arquitectura de Software (DAS) con diagramas de alto y bajo nivel, con la finalidad de definir la interacción técnica entre la interfaz web, el backend, la API de inferencia y el modelo serializado previo a su construcción. | 8 |
| HU-07 | Como docente evaluador necesito disponer de una interfaz visual que represente el funcionamiento del modelo para tener la certeza de como va a ser el modelo y su funcionamiento. | 3 |
| HU-08 | Como evaluador docente, necesito revisar el informe de avance intermedio y los artefactos parciales de datos y experimentales con la finalidad de certificar la continuidad operativa, el ritmo de los sprint y la visibilidad técnica antes del cierre de la fase 2. | 3 |

Patrón de comparación

El patrón que utilizamos para estimar el esfuerzo de cada historia de usuario fue la secuencia de Fibonacci. Definiéndolo en los siguientes valores: - 0 puntos - 1 punto - 2 puntos - 3 puntos - 5 puntos - 8 puntos - 13 puntos - 21 puntos

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-03 | Como equipo de desarrollo, necesito realizar un análisis exploratorio y un diagnóstico exhaustivo de calidad sobre los datos históricos del Tamarugo, con la finalidad de identificar inconsistencias, anomalías numéricas, distribuciones y variables claves asociadas a la carga frutal. | 1 |
| HU-04 | Como equipo de desarrollo, necesito construir un pipeline de preprocesamiento para tratar nulos, depurar atípicos, normalizar variables, con la finalidad de generar un conjunto de datos limpio, consistente y apto para el entrenamiento de los algoritmos. | 1 |
| HU-05 | Como científico de datos necesito tener un dataset completo y enriquecido, más allá de las mediciones para trabajar con un elemento eficiente. | 1 |
| HU-06 | Como equipo de desarrollo, necesito estructurar el Documento de Arquitectura de Software (DAS) con diagramas de alto y bajo nivel, con la finalidad de definir la interacción técnica entre la interfaz web, el backend, la API de inferencia y el modelo serializado previo a su construcción. | 1 |
| HU-07 | Como docente evaluador necesito disponer de una interfaz visual que represente el funcionamiento del modelo para tener la certeza de cómo va a ser el modelo y su funcionamiento. | 1 |
| HU-08 | Como evaluador docente, necesito revisar el informe de avance intermedio y los artefactos parciales de datos y experimentales con la finalidad de certificar la continuidad operativa, el ritmo de los sprint y la visibilidad técnica antes del cierre de la fase 2. | 1 |
| HU-03 | Como equipo de desarrollo, necesito realizar un análisis exploratorio y un diagnóstico exhaustivo de calidad sobre los datos históricos del Tamarugo, con la finalidad de identificar inconsistencias, anomalías numéricas, distribuciones y variables claves asociadas a la carga frutal. | 1 |
| HU-04 | Como equipo de desarrollo, necesito construir un pipeline de preprocesamiento para tratar nulos, depurar atípicos, normalizar variables, con la finalidad de generar un conjunto de datos limpio, consistente y apto para el entrenamiento de los algoritmos. | 1 |

Definición y estimación de tareas

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-06 | HU-06 - T1 | Discutir estructura y arquitectura del sistema | 4 |
| HU-06 | HU-06- T2 | Elaboración de diagramas de distintos tipos | 10 |
| HU-06 | HU-06- T3 | Elaboración del documento DAS | 3 |
| HU-03 | HU-03 - T1 | Configuración de entorno de desarrollo | 2 |
| HU-03 | HU-03 - T2 | Carga e inspección preliminar del dataset/datasets histórico | 2 |
| HU-03 | HU-03 - T3 | Detección y perfilado de valores nulos y registros incompletos | 3 |
| HU-03 | HU-03 - T4 | Análisis estadístico univariado, bivariado y distribuciones | 4 |
| HU-03 | HU-03 - T5 | Análisis de matriz de correlación | 2 |
| HU-03 | HU-03 - T6 | Identificación visual y analítica de valores atípicos | 2 |
| HU-03 | HU-03 - T7 | Reunión de discusión para estrategias de etapa 3 | 6 |
| HU-04 | HU-04 - T1 | Implementación de ingeniería de características | 6 |
| HU-04 | HU-04 - T2 | Implementación de estrategias para valores faltantes | 4 |
| HU-04 | HU-04 - T3 | Tratamiento y depuración de valores atípicos | 4 |
| HU-04 | HU-04 - T4 | Transformación y codificación de variables | 4 |
| HU-04 | HU-04 - T5 | Exportación y versionado del dataset limpio | 2 |
| HU-04 | HU-04 - T6 | Partición del conjunto de datos | 2 |
| HU-04 | HU-04 - T7 | Escalado y normalización de variables | 2 |
| HU-05 | HU-05 -T1 | Investigar en la web dataset climático de la 1er Región | 6 |
| HU-05 | HU-05 - T2 | Conversión archivo crudo a dataset | 4 |
| HU-05 | HU-05 - T3 | Integrar datos del arbol a dataset de frutos | 2 |
| HU-05 | HU-05 - T4 | Crear un dataset unificado | 2 |
| HU-05 | HU-05 - T5 | Probar en entorno local | 2 |
| HU-07 | HU-07 -T1 | Diseñar el formulario de entrada de datos | 4 |
| HU-07 | HU-07 -T2 | Vincular el formulario con la simulación | 2 |
| HU-07 | HU-07 -T3 | Maquetar estados de carga | 2 |
| HU-07 | HU-07 -T4 | Crear script de respuestas simuladas | 4 |
| HU-08 | HU-08 T1 | Actualización de evidencias y tableros de gestión | 6 |
| HU-08 | HU-08 T2 | Consolidación de informe técnico de avance fase 2 | 2 |

Gráfico BurnDown chart inicial del Sprint 1

Figura 1: Gráfico BurnDown inicial luego de nuevas historias de usuario añadidas