Validando Sprint 1

“HarvesTam - Edu”

Fecha:19/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	16

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/09/2026 | Primera versión y validación del Sprint 1 | Marcelo Valladares |
| 1.1 | 08/10/202 | Segunda revisión y validación del Sprint 2 | Marcelo Valladares |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 002D |
| Proyecto (Nombre) | HarvesTam - Edu |
| Fecha de Inicio | 11/08/2026 |
| Fecha de Término | 11/11/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Hernández |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.877.365-6 | Marcelo Valladares | mar.valladares@duocuc.cl |
| 21.773.141-0 | Antonia Lizana | ant.lizana@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-06 | HU-06 - T1 | 4 | Antonia Lizana |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 |  |
| HU-06 | HU-06- T2 | 10 | Antonia Lizana |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| HU-06 | HU-06- T3 | 3 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T1 | 2 | Antonia Lizana |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
| HU-03 | HU-03 - T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T3 | 3 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T4 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T5 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T6 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T7 | 6 | Antonia Lizana, Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T3 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T6 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T7 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 -T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T4 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T1 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | (A/R) |
| HU-06 | HU-06 - T1 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T2 | 10 | Antonia Lizana | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |
| HU-06 | HU-06- T3 | 3 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T1 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T3 | 3 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T4 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T5 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T6 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T7 | 6 | Antonia Lizana, Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T3 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T6 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T7 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 -T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T4 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T1 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | (A/R) |
| HU-06 | HU-06 - T1 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T2 | 10 | Antonia Lizana | 2 | 2 | 1 |  |  | 5 |  |
| HU-06 | HU-06- T3 | 3 | Marcelo Valladares |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |
| HU-03 | HU-03 - T1 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T3 | 3 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T4 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T5 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T6 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T7 | 6 | Antonia Lizana, Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T3 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T6 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T7 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 -T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T4 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T1 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | (A/R) |
| HU-06 | HU-06 - T1 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T2 | 10 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T3 | 3 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T1 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| HU-03 | HU-03 - T3 | 3 | Antonia Lizana | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |
| HU-03 | HU-03 - T4 | 4 | Marcelo Valladares |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |
| HU-03 | HU-03 - T5 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| HU-03 | HU-03 - T6 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| HU-03 | HU-03 - T7 | 6 | Antonia Lizana, Marcelo Valladares |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T3 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T6 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T7 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 -T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T4 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T1 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total | (A/R) |
| HU-06 | HU-06 - T1 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T2 | 10 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T3 | 3 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T1 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T3 | 3 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T4 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T5 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T6 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T7 | 6 | Antonia Lizana, Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  | 4 |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |
| HU-04 | HU-04 - T3 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  | 2 |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  | 2 | 2 |  | 4 |  |
| HU-04 | HU-04 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| HU-04 | HU-04 - T6 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| HU-04 | HU-04 - T7 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| HU-05 | HU-05 -T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T4 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T1 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | (A/R) |
| HU-06 | HU-06 - T1 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T2 | 10 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T3 | 3 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T1 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T3 | 3 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T4 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T5 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T6 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T7 | 6 | Antonia Lizana, Marcelo Valladares | 2 |  |  |  |  | 6 |  |
| HU-04 | HU-04 - T1 | 6 | Marcelo Valladares | 2 |  |  |  |  | 6 |  |
| HU-04 | HU-04 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T3 | 4 | Marcelo Valladares | 2 |  |  |  |  | 4 |  |
| HU-04 | HU-04 - T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T6 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T7 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 -T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T2 | 4 | Antonia Lizana | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T4 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T1 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Total | (A/R) |
| HU-06 | HU-06 - T1 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T2 | 10 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-06 | HU-06- T3 | 3 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T1 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T3 | 3 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T4 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T5 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T6 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | HU-03 - T7 | 6 | Antonia Lizana, Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T3 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T6 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-04 | HU-04 - T7 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-05 | HU-05 -T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| HU-05 | HU-05 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  | 1 |  |  | 4 |  |
| HU-05 | HU-05 - T3 | 2 | Marcelo Valladares | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  |
| HU-05 | HU-05 - T4 | 2 | Antonia Lizana | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |
| HU-05 | HU-05 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| HU-07 | HU-07 -T1 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  | 2 |  |  |
| HU-07 | HU-07 -T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| HU-07 | HU-07 -T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| HU-07 | HU-07 -T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  |  |
| HU-08 | HU-08 T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  |  |

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Total | (A/R) |
| HU-06 | HU-06 - T1 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  | 4 | A |
| HU-06 | HU-06- T2 | 10 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  | 10 | A |
| HU-06 | HU-06- T3 | 3 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  | 3 | A |
| HU-03 | HU-03 - T1 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  | 2 | A |
| HU-03 | HU-03 - T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-03 | HU-03 - T3 | 3 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-03 | HU-03 - T4 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-03 | HU-03 - T5 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-03 | HU-03 - T6 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-03 | HU-03 - T7 | 6 | Antonia Lizana, Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-04 | HU-04 - T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-04 | HU-04 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-04 | HU-04 - T3 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-04 | HU-04 - T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-04 | HU-04 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-04 | HU-04 - T6 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-04 | HU-04 - T7 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-05 | HU-05 -T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-05 | HU-05 - T2 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-05 | HU-05 - T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-05 | HU-05 - T4 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-05 | HU-05 - T5 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-07 | HU-07 -T1 | 4 | Marcelo Valladares |  |  |  |  | 2 | 4 | A |
| HU-07 | HU-07 -T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-07 | HU-07 -T3 | 2 | Marcelo Valladares |  |  |  |  |  |  | A |
| HU-07 | HU-07 -T4 | 4 | Antonia Lizana |  |  |  | 2 | 2 | 4 | A |
| HU-08 | HU-08 T1 | 6 | Marcelo Valladares |  |  |  | 3 | 3 | 6 | A |
| HU-08 | HU-08 T2 | 2 | Antonia Lizana |  |  |  |  |  |  | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

Figura 1: Gráfico BurnDown inicial del Sprint 1 Figura 2: Gráfico BurnDown completo, luego de la incorporación de historias de usuario solicitadas