Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | HarvesTam - Edu |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc sede Melipilla |
| --- | --- |
| Fecha | 11/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Antonia Lizana Marcelo Valladares |
| Personas que asistieron a la reunión | Antonia Lizana Marcelo Valladares |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Gran capacidad de adaptación del equipo frente a adversidades ocurrentes - Datos crudos reales y completos - Estrategias claras en las técnicas de trabajo - Buen flujo de trabajo una vez tuvimos el dataset | - Retrasos externos - Procrastinación y exceso de confianza - Falta de actualización del tablero SCRUM con la documentación | - Seguir con reuniones diarias de equipo - Actualizar el tablero y documentos el mismo día en el que trabajemos en una tarea - Mantener una comunicación acorde y constante |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.